Mục tiêu chính của anh>> hoàn thiện hệ thống điều khiển bày đàn UAV thám hiểm, phục vụ tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn.
.
hững thứ đã có, đã xây dựng được.
>1: Phần mềm ở mức độ cơ bản
>2: Phần cứng ( mới chỉ đáp ứng 1 phần của nhiệm vụ - có 1,2 uav đang lắp cammera, và các uav khác mới chỉ là uav thưr nghiệm; chỉ có khả năng bay theo sự chỉ huy từ GCS.).

Định hướng hoàn thiện:
>1 phần mềm ở mức độ hoàn thiện:
- Task1: điều khiển cơ bản các UAV ( kiểm tra an toàn, cất cánh, hạ cánh, nạp nhiệm vụ, bay theo nhiệm vụ, bay đến tọa độ, bay tiến lùi, trái phải, hạ cánh , quay về GCS và hạ cánh.....)* có điều khiển đơn lẻ và cả .cụm và bố trí thao tác điều khiển ở các page phù hợp.
- task2: xử lý đa luồng dữ liệu video. (rtsp, cammera) trên nền tảng yolo tiny hoặc mobileNet.(v4). - kết quả của task2 :
Kq1:Lưu trữ được video.
Kq2:
+xử lý realtime video, hoặc 1 cách nào đó tối ưu cho hệ thống phần cứng tối giản.
+xác định các trường hợp có nhiều người hoặc có 1 người trong bức ảnh > tìm ra được GPS của từng đối tượng ..
-Train model mới.
Screen 11, là ghép của 3 nội dung 1-8-10.

6/7/2024
A Nhã:
NV1:Thiết kế 1 giao diện phác họa, là các yêu cầu cần thiết.
10/7/2024 : Như thiết kế trên slides( có chú thích)
NV2: Liệt kê các chức năng của 1 con UAV phải thực hiện được.
Các chức năng của 1 UAV phải thực hiện được:
- Thực hiện được các lệnh chức năng: 1_Kiểm tra an toàn ( Arming),2_Dừng cất cánh ( Disarm), 3_Cất cánh ( Takeoff), 4_Hạ cánh(Landing), 5_Bay theo nhiệm vụ(Misstion), 6_Dừng lại (Pause),7_ Quay trở về vị trí Land( Return), 8_ Kết nối ( Connecttion), 9_ Đóng mở Servo( Close/open),10_Nạp nhiệm vụ (Push Mission), 11_ Bay đến vị trí định sẵn(goto)
- Hiển thị được các tham số sinh tồn bay : 1_ Status Vehical (Trạng thái máy bay) 2_Chế độ bay(Mode), 3_ Độ cao bay so với mặt đất,4_Độ cao bay so với mực nước biển, 5_ Dung lượng pin(%, BAT rem), 6_ điện áp pin, 7_ số lượng GPS kết nối được, 8_ vị trí GPS, 9, kinh độ hiện tại, 10 vĩ độ hiện tại.
- Thay đổi được độ cao, dịch tiến , lùi, trái , phải đơn vị mét.(theo hệ tọa độ của UAV)

NV3: Liệt kê các quy trình thực nghiệm ở mức độ thử nghiệm.
Bài thực nghiệm số 1: Kiểm tra kết nối và an toàn bay cho hệ thống
Bước 1: Kết nối các UAV với Phần mềm
Bước 2: Arm từng UAV và kiểm tra đã đúng định danh với phần mềm chưa
Bước 3: Cất cánh từng con hoặc tất cả ( kiểm tra ổn định bay)
Bước 4: Kiểm tra tín hiệu điều khiển ( Telemetry), kiểm tra đường truyền video, kiểm tra các thiết bị điều khiển Servo.
Bước 5: Hạ cánh an toàn> kết thúc BKT1.

Bài thực nghiệm số 2:Kiểm tra phần giao diện Map và các kết quả trả về từ giao diện MAP
Bước 1: Kết nối các UAV với Phần mềm
Bước 2: Mở giao diện MAP, tích chọn khu vực
* Chú ý, các phần số lượng UAV và KC lưới có mặc định/ trên con số tối ưu
Bước 3: Nạp nhiệm vụ và kiểm tra kết quả
Nếu OK > Bước 5
Nếu Lỗi > Bước 4
Bước 4, Khi bị lỗi, Kiểm tra và thực hiện nạp lại cho UAV lỗi rồi chuyển qua Bước 5
Bước 5: Start Mission ALL > quan sát tất cả UAV bay theo quỹ đạo tối ưu và có đường bay > hạ cánh > kết thúc BKT2

Bài thực nghiệm số 3: Kiểm tra Quy trình công nghệ 1. Chuẩn bị các UAV, kết nối và sẵn sàng bay > Cất cánh > goto x,y đến 1 điểm cho sẵn > Hạ độ cao XX mét > Delay 15s > Open Servo ( Mở càng đáp) > Tất cả bay về bằng lệnh Return.
Bước 1: Chuẩn bị sẵn sàng và kết nối các UAV với phần mềm
Bước 2: Chuẩn bị sẵn điểm GPS cho trước, điền vào Screen 10
Bước 3: Cất cánh tất cả ( Take off all)
Bước 4 : goto > chọn ALL
Bước 5: Hạ độ cao Chỉ UAV 6 cho tới cách mặt đất 10m và đúng vị trí chỉ định nhất
Bước 6: delay > Openservo ( Mở càng đáp)
Bước 7: Tất cả các UAV bay về nơi cất cánh > Hoàn thành nhiệm vụ BKT3

Bài thực nghiệm số 4:

Bài thực nghiệm số 5:

Bài thực nghiệm số 6:

Bài thực nghiệm số 7: