Mục tiêu chính của anh>> hoàn thiện hệ thống điều khiển bày đàn UAV thám hiểm, phục vụ tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn.
.
hững thứ đã có, đã xây dựng được.
>1: Phần mềm ở mức độ cơ bản
>2: Phần cứng ( mới chỉ đáp ứng 1 phần của nhiệm vụ - có 1,2 uav đang lắp cammera, và các uav khác mới chỉ là uav thưr nghiệm; chỉ có khả năng bay theo sự chỉ huy từ GCS.).

Định hướng hoàn thiện:
>1 phần mềm ở mức độ hoàn thiện:
- Task1: điều khiển cơ bản các UAV ( kiểm tra an toàn, cất cánh, hạ cánh, nạp nhiệm vụ, bay theo nhiệm vụ, bay đến tọa độ, bay tiến lùi, trái phải, hạ cánh , quay về GCS và hạ cánh.....)* có điều khiển đơn lẻ và cả .cụm và bố trí thao tác điều khiển ở các page phù hợp.
- task2: xử lý đa luồng dữ liệu video. (rtsp, cammera) trên nền tảng yolo tiny hoặc mobileNet.(v4). - kết quả của task2 :
Kq1:Lưu trữ được video.
Kq2:
+xử lý realtime video, hoặc 1 cách nào đó tối ưu cho hệ thống phần cứng tối giản.
+xác định các trường hợp có nhiều người hoặc có 1 người trong bức ảnh > tìm ra được GPS của từng đối tượng ..
-Train model mới.

6/7/2024
A Nhã:
NV1:Thiết kế 1 giao diện phác họa, là các yêu cầu cần thiết.
NV2: Liệt kê các chức năng của 1 con UAV phải thực hiện được.
NV3: Liệt kê các quy trình thực nghiệm ở mức độ thử nghiệm.